МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗОРКАЛЬЦЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2009г.                                                                                       № 468

с. Зоркальцево

Об организации подготовки к пропуску паводковых вод на территории Зоркальцевского сельского поселения в 2009 году

Во исполнение Постановления Главы района № 55 от 04.03.2009г. «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2009 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить обязанности паводковой комиссии поселения на Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зоркальцевского сельского поселения.

- Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2009 года в муниципальном образовании «Зоркальцевское сельское поселение», согласно Приложению № 1.

- Подготовить информацию о населенных пунктах Зоркальцевского сельского поселения, находящихся в возможной зоне затопления (подтопления) в 2009г., согласно Приложению № 2.

- Разработать график дежурства руководящего состава Зоркальцевского сельского  поселения на период пропуска паводковых вод 2009г., согласно Приложению № 3.

Глава поселения	                 			    	                       		В.Н. Лобыня

Лобыня Евгений Викторович

915-319

Приложение № 1

к Постановлению № ___

от «___» ____ 2009г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Зоркальцевского

сельского поселения

________ В.Н. Лобыня

«___» _________2009г.

# ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,

защите населения и территории  Зоркальцевского сельского поселения

в период весеннего паводка 2009г.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать в поселении противопаводковую комиссию по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых и с/хозяйственных объектов, жилых домов к пропуску паводковых вод 2009г. | До 20.03.09г. представить в отдел по ГОЧС | В.Н. Лобыня Руководители предприятий и организаций |
|  | Составить график дежурства руководящего состава для контроля и оперативного сбора и доведения информации до МВК района о ходе пропуска паводковых вод. | До начала вскрытия рек и интенсивного таяния снега представить в отдел по ГОЧС | В.Н. Лобыня |
|  | Организовать работу среди населения и предприятий по страхованию имущества от чрезвычайных ситуаций (паводка, пожаров и т.д.) | Март-июнь, сходы граждан | В.Н. Лобыня |
|  | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | Март-апрель | В.Н. Лобыня Руководители предприятий и организаций |
|  | Уточнить перечень населенных пунктов, жилых домов и производственных помещений, кормов попадающих в зону подтопления (затопления) | До 20.03.09г. | В.Н. Лобыня |
|  | Определить следующие места для эвакуации людей из зоны возможного затопления в д. Борики: - Бориковская средняя школа, - Зоркальцевская средняя школа. Для эвакуации животных и кормов – Бориковский животноводческий комплекс. |  | В.Н. Лобыня В.И. Тишина А.М. Червонец В.В. Дементьев |
|  | Информировать своевременно об обстановке в зонах затопления районную и областную комиссию по ЧС. | Постоянно | Дежурный администрации |
|  | Определить места для эвакуации людей из зоны возможного затопления | До 06.04.09г. представить в отдел по ГОЧС | В.Н. Лобыня |
|  | Заключить договоры на привлечение средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод со следующими предприятиями: - ООО «Тепло» (газ-3507, ГАЗ-53 ассенизатор, экскаватор 702626). | До 06.04.09г. представить в отдел по ГОЧС | В.Н. Лобыня, руководители предприятий |
|  | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные паводковые мероприятия. | До 06.04.09г. | В.Н. Лобыня, руководители предприятий |

Глава поселения                  				                        В.Н. Лобыня

Приложение № 3

к Постановлению № ___

от «___» ____ 2009г.

График

дежурства руководящего состава Зоркальцевского сельского поселения

на период пропуска паводковых вод 2009г.

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Телефон |  | Дата дежурства | Время дежурства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раб. | Дом. |  |  |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 20.04.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 20.04.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Е.В. Лобыня | Зам. Главы поселения | 915-790 915-319 | 22-00-08 | 21.04.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 21.04.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 22.04.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 22.04.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Е.В. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 22-00-08 | 23.04.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 23.04.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 24.04.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 24.04.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 25.04.09. | 8.00-8.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 26.04.09. | 8.00-8.00 |  |
|  | Е.В. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 22-00-08 | 27.04.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 27.04.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 28.04.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 28.04.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Е.В. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 22-00-08 | 29.04.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 29.04.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 30.04.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 30.04.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 01.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 01.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 02.05.09. | 8.00-8.00 |  |
|  | Бовкун Л.М | Сторож | 915-319 | 915-776 | 03.05.09. | 8.00-8.00 |  |
|  | Е.В. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 22-00-08 | 04.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 04.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 05.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 05.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Е.В. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 22-00-08 | 06.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 06.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 07.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 07.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Е.В. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 22-00-08 | 08.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 08.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 09.05.09. | 8.00-8.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 10.05.09. | 8.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 11.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 11.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Е.В. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 22-00-08 | 12.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 12.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 13.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 13.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Е.В. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 22-00-08 | 14.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 14.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 15.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 15.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 16.05.09. | 8.00-8.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 17.05.09. | 8.00-8.00 |  |
|  | Е.В. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 22-00-08 | 18.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 18.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 19.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 19.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | Е.В. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 22-00-08 | 20.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Пичужкин В.Ю. | Сторож | 915-319 | 915-776 | 20.05.09. | 18.00-8.00 |  |
|  | В.Н. Лобыня | Глава поселения | 915-790 915-319 | 915-433 | 21.05.09. | 8.00-18.00 |  |
|  | Бовкун Л.М. | Сторож | 915-319 | 915-354 | 21.05.09. | 18.00-8.00 |  |

##### Глава поселения                                                        			                  В.Н. Лобыня

Приложение № 2

к Постановлению № ___

от «___» ____ 2009 г.

ИНФОРМАЦИЯ

о населенных пунктах Зоркальцевского сельского поселения,

находящихся в возможной зоне затопления (подтопления) в 2009г.

| № п/п | Наименование населенного пункта с разбивкой по улицам и указанием номеров домов | Кол-во подтопляе-мых домов, шт. | Численность населения, попадающего в зону подтопления/из них детей до 14 лет | Численность с/х животных, попадающих в зону подтопления (по видам), голов | Планируемые пункты размещения эвакуируемых, кол-во чел. | Планируемые пункты размещения с/х животных, кол-во голов | Примерная площадь подтопления, м2 | Река |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | д. Поросино, ул. Заречная, 4 | 1 | 1/0 | ----------------- | Родственники/1 | -------------- | ~1 000 | Порос |
| 2. | Д. Петрово, ул. Зеленая, с2 по 28 | 14 | 14/0 | 1 КРС | Бориковская школа/14 | Бориковский ЖВК | 2 500 | Оз. Петровское |
| 3. | Д. Петрово, ул. Петровская, д. 30, д. 28 | 2 | 4 | ----------------- | Бориковская школа/4 | Бориковский ЖВК | 800 | Оз. Петровское |
| 4. | Д. Борики, в районе ул. Центральной, нежилые строения | 2 | -------------- | ---------------- | -------------------- | ----------------- | 2 500 | Томь |

# Глава поселения                                 											         В.Н. Лобыня