МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗОРКАЛЬЦЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.009г.                                                                                                                                 № 475

с. Зоркальцево

О подготовке к пожароопасному сезону

в лесах на территории Зоркальцевского

сельского поселения в 2009 году

В соответствии с Постановлением Главы Томского района от 31.03.2009г. № 75 «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах Томского района в 2009 году», в целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2009 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно – технических мероприятий по защите населения и территории Зоркальцевского сельского поселения от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2009г, согласно Приложению № 1.

- Для информирования граждан Зоркальцевского сельского поселения данное   постановление опубликовать в газете «Сельский перекресток».

Глава поселения	                 			    	                       		В.Н. Лобыня

Лобыня Евгений Викторович

915-319

Приложение № 1

к Постановлению № ____

От «___» _____ 2009г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Зоркальцевского

сельского поселения

________ В.Н. Лобыня

«___» _________2009г.

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории Зоркальцевского сельского поселения от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2009 г.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание межведомственной комиссии по обеспечению пожарной безопасности по Зоркальцевскому сельскому поселению с привлечением всех заинтересованных руководителей предприятий, организаций и учреждений | Лобыня В.Н. Лобыня Е.В. Поклонова В.А. | до 10.05.2009г. |
| 2 | Содержать подъездные пути к водонапорным башням в удовлетворительном состоянии во всех населенных пунктах Зоркальцевского сельского поселения | Лобыня В.Н. Коновалов В.И. | Постоянно |
| 3 | Содержать пожарные водоемы и гидранты в исправном рабочем состоянии | Лобыня В.Н. Коновалов В.И. | Постоянно |
| 4 | Организовать работы по прокладке противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов Зоркальцевского сельского поселения в местах непосредственной близости лесных насаждений, провести опашку территории салки ТБО | Лобыня В.Н. Шевченко Э.Ю. (согласно договору) | до 15.06.2009г. |
| 5 | Довести до населения порядок оповещения и сбора населения в случае пожара и угрозы населенным пунктам, находящимся в близости лесных массивов | Лобыня Е.В. Администраторы | Постоянно |
| 6 | Провести разъяснительную работу среди населения о правилах пожарной безопасности в лесах, в том числе при очистке подворий и садовых участков от мусора | До 15 мая | В течение пожароопасного сезона |
| 7 | Подготовить и разместить информацию о пожарной безопасности среди населения Зоркальцевского сельского поселения | Лобыня Е.В. Администраторы | до 30.06.2009г. |
| 8 | Определить порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров (План организации тушения лесных пожаров) | Лобыня В.Н. Лобыня Е.В. Руководители предприятий, организаций и ЧП | до 25.05.2009г. |