ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Зоркальцевское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Зоркальцевского сельского поселения

и иной официальной информации

26.04.2012г.

Издается с 2005 г.

№ 213с. Зоркальцево

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

26.04.2012г.                  		                                                                                               		  № 118

с. Зоркальцево

О мероприятиях по подготовке и проведению благоустроительных работ в населенных пунктах Зоркальцевского сельского поселения

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 05.02.2010г. № 30-р «О мероприятиях по подготовке и проведению благоустроительных работ на территории Томской области», Законом Томской области от 15.08.2002г. № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области» и Постановления Главы Администрации Томского района от 19.02.2010г. № 30 «О мероприятиях по подготовке и проведению благоустроительных работ населенных пунктов на территории Томского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Зоркальцевского сельского поселения на 2012 год, согласно Приложению № 1.

- Создать комиссию по контролю за ходом благоустроительных работ в Зоркальцевском сельском поселении в 2012 году, согласно Приложению № 2.

- Для информирования граждан Зоркальцевского сельского поселения данное   постановление опубликовать в газете «Сельский перекресток».

Глава поселения

Приложение № 1

к Постановлению № 118

от 26.04.2012 г.

ПЛАН

по благоустройству населенных пунктов Зоркальцевского сельского поселения на 2012г.

| № | Наименование мероприятий | Ответственный | Кол-во | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания комиссии по контролю за ходом благоустроительных работ в Зоркальцевском сельском поселении | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Админитсраторы сел | - | Еженедельно на Аппаратном совещании |
| 2 | Привлечение работников на общественные работы по благоустройству через ГУ Центр занятости населения Томского района | Лобыня В.Н. Сергеева А.Н. Манузина Н.Н. | до 30 человек | апрель – октябрь 2012г |

Муниципальное образование «Зоркальцевское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 213

26.04.2012

| 3 | Проведение двухмесячника по благоустройству с объявлением конкурса по благоустройству и публикацией в газете «Сельский перекресток»; | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Хохлова О.Г. Администраторы сел | - | май – июль 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Закрепление территорий населенных пунктов за руководителями предприятий для постройки и создания малых архитектурных форм, клумб, газонов, цветников. | Гуреев Е.С. | - | До 1 июля |
| 5 | Установка детских площадок в населенных пунктах - д.Нелюбино - д.Борики - д.Березкино - с.Зоркальцево | Лобыня В.Н. | - | До 1 августа |
| 6 | Организация посадки деревьев и кустарников в населенных пунктах | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Хохлова О.Г. Администраторы сел | - | До 1 июля |
| 7 | Организация и проведение мероприятия «Весенняя ярмарка- распродажа» в с. Зоркальцево | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Денисенко Н.И. (по согласованию) Администраторы сел |  |  |
| 8 | Организация проведения субботников в населенных пунктах с привлечением Советов сел и школьников; | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Хохлова О.Г. Администраторы сел | Не менее 3 раз в каждом населенном пункте, Не менее 2 раза в год | До 1 июля |
| 9 | Организация субботников на территории кладбищ поселения | Администраторы сел | Не менее 2 раза в год | Май сентябрь |
| 10 | Организация субботников на территории памятниках ветеранам ВОВ | Гуреев Е.С. Администраторы сел | 1 раз в год | Апрель- май |
| 11 | Содержание внутрипоселковых дорог: - чистка дорог от снега; - отсыпка ПГС; - грейдирование; | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Сергеева А.Н. Администраторы сел | согласно заключенным договорам | Постоянно |
| 12 | Капитальный ремонт уличного освещения | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Администраторы сел | согласно заключенным договорам | Постоянно |
| 13 | Установка в необходимых местах поселковых дорог дорожных знаков с целью обеспечения безопасности жителей |  |  |  |
| 14 | Сбор и вывоз ТБО с контейнерных площадок и от населения; |  |  |  |
| 15 | Зачистка несанкционированных свалок; |  |  |  |
| 16 | Установка новых и замена старых контейнеров, содержание территории контейнерных площадок; |  |  |  |
| 17 | Кошение травы на незакрепленных территориях; Привлечение техники для скашивания травы на межпоселковых дорогах; | Гуреев Е.С Администраторы сел | согласно заключенным договорам | с мая по октябрь |
| 18 | Содержание остановочных комплексов; | Гуреев Е.С Администраторы сел |  | Постоянно |
| 19 | Публикация объявлений и освещение основных мероприятий по благоустройству населенных пунктов в газете «Сельский перекресток» | Хохлова О.Г. Манузина Н.Н. | - | Ежеквартально |
| 20 | Мероприятия по подготовке фестиваля-конкурса «Праздник Топора»: - активная работа с населением по уборке придомовых территорий, в том числе кошение травы, восстановление и покраска заборов, покраска фасадов домов; | Лобыня В.Н. Лобыня Е.В. Хохлова О.Г. Администраторы сел | - | июнь – июль 2012г |

Муниципальное образование «Зоркальцевское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 213

26.04.2012

Приложение № 2

к Постановлению № 118

от 26.04.2012 г.

Состав комиссии по контролю за ходом благоустроительных работ

на территории  Зоркальцевского сельском поселении в 2012 году

| № | Ф.И.О. | Должность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лобыня Виктор Николаевич | Глава поселения | Отчеты по движению проделанной работы обсуждаются на Аппаратном совещании |
|  | Гуреев Евгений Сергеевич | Заместитель Главы Администрации |  |
|  | Саранина Валентина Владимировна | Администратор д. Нелюбино, д. Кудринский Участок |  |
|  | Чиняева Елена Васильевна | Администратор д.86 Квартал |  |
|  | Карпунова Жанна Викторовна | Администратор д. Поросино, д. Коломино, д. Быково |  |
|  | Манузина Надежда Николаевна | Специалист администрации |  |

********************************************************************************************************************

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

26.04.2012 г.	                № 117

с. Зоркальцево

О проведении публичных слушаний

по вопросу изменения вида разрешенного

использования земельного участка

Рассмотрев заявление Повалкович Николая Александровича, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191 – ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.) «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.),  руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 16.10.2003 г. № 131 – ФЗ (ред. от 27.12.2009 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Зоркальцевское сельское поселение», принятым решением Совета Зоркальцевского сельского поселения от 27.04.2006г. № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Назначить проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 70:14:0115002:188, расположенный по адресу: Томская область, Томский район,  д. Петровский участок, ул. Новая, 32 на 24.05.2012 г.  в  15.00  по  адресу: с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 14, актовый зал администрации.

- Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний заместителя председателя Совета Зоркальцевского сельского поселения Буянову Зою Федоровну.

- Назначить секретарем публичных слушаний Мелитдинову Наталью Ивановну – секретаря Совета Зоркальцевского  сельского поселения.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Зоркальцевского сельского поселения

Глава поселения

Тираж 11 экземпляров, ответственный за выпуск О.Г. Хохлова