МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗОРКАЛЬЦЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2013г.                  		                                                                                                 № 172

с. Зоркальцево

О мероприятиях по подготовке и проведению благоустроительных работ в населенных пунктах Зоркальцевского сельского поселения

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 05.02.2010г. № 30-р «О мероприятиях по подготовке и проведению благоустроительных работ на территории Томской области», Законом Томской области от 15.08.2002г. № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области» и Постановления Главы Администрации Томского района от 19.02.2010г. № 30 «О мероприятиях по подготовке и проведению благоустроительных работ населенных пунктов на территории Томского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Зоркальцевского сельского поселения на 2013 год, согласно Приложению № 1.

- Создать комиссию по контролю за ходом благоустроительных работ в Зоркальцевском сельском поселении в 2013 году, согласно Приложению № 2.

- Для информирования граждан Зоркальцевского сельского поселения данное   постановление опубликовать в газете «Сельский перекресток».

И.о.Главы поселения	                 			    	                       		Е.С.Гуреев

Хохлова О.Г.

915-308

В дело № 01 - ____

___________ О.Г.Хохлова

«___»______________ 2013г

Приложение № 1

к Постановлению № 172

от 04.06.2013 г.

ПЛАН

по благоустройству населенных пунктов Зоркальцевского сельского поселения на 2013г.

| № | Наименование мероприятий | Ответственный | Кол-во | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания комиссии по контролю за ходом благоустроительных работ в Зоркальцевском сельском поселении | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Админитсраторы сел | - | Еженедельно на Аппаратном совещании |
| 2 | Привлечение работников на общественные работы по благоустройству через ГУ Центр занятости населения Томского района | Лобыня В.Н. Сергеева А.Н. Манузина Н.Н. | до 20 человек | апрель – октябрь 2013г |
| 3 | Проведение двухмесячника по благоустройству с объявлением конкурса по благоустройству и публикацией в газете «Сельский перекресток»; | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Хохлова О.Г. Администраторы сел | - | май – июль 2013г. |
| 4 | Закрепление территорий населенных пунктов за руководителями предприятий для постройки и создания малых архитектурных форм, клумб, газонов, цветников. | Гуреев Е.С. | - | До 1 июля |
| 5 | Установка детских площадок в населенных пунктах - д. Кудринский Участок - д.Борики - д.Березкино - с.Зоркальцево | Лобыня В.Н. | - | До 1 августа |
| 6 | Организация посадки деревьев и кустарников в населенных пунктах | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Хохлова О.Г. Администраторы сел | - | До 1 июля |
| 7 | Организация и проведение мероприятия «Весенняя ярмарка- распродажа» в с. Зоркальцево | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Денисенко Н.И. (по согласованию) Администраторы сел |  |  |
| 8 | Организация проведения субботников в населенных пунктах с привлечением Советов сел и школьников; | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Хохлова О.Г. Администраторы сел | Не менее 3 раз в каждом населенном пункте, Не менее 2 раза в год | До 1 июля |
| 9 | Организация субботников на территории кладбищ поселения | Администраторы сел | Не менее 2 раза в год | Май сентябрь |
| 10 | Организация субботников на территории памятниках ветеранам ВОВ | Гуреев Е.С. Администраторы сел | 1 раз в год | Апрель- май |
| 11 | Содержание внутрипоселковых дорог: - чистка дорог от снега; - отсыпка ПГС; - грейдирование; | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Сергеева А.Н. Администраторы сел | согласно заключенным договорам | Постоянно |
| 12 | Капитальный ремонт уличного освещения | Лобыня В.Н. Гуреев Е.С. Администраторы сел | согласно заключенным договорам | Постоянно |
| 13 | Установка в необходимых местах поселковых дорог дорожных знаков с целью обеспечения безопасности жителей |  |  |  |
| 14 | Сбор и вывоз ТБО с контейнерных площадок и от населения; |  |  |  |
| 15 | Зачистка несанкционированных свалок; |  |  |  |
| 16 | Установка новых и замена старых контейнеров, содержание территории контейнерных площадок; |  |  |  |
| 17 | Кошение травы на незакрепленных территориях; Привлечение техники для скашивания травы на межпоселковых дорогах; | Гуреев Е.С Администраторы сел | согласно заключенным договорам | с мая по октябрь |
| 18 | Содержание остановочных комплексов; | Гуреев Е.С Администраторы сел |  | Постоянно |
| 19 | Публикация объявлений и освещение основных мероприятий по благоустройству населенных пунктов в газете «Сельский перекресток» | Хохлова О.Г. Манузина Н.Н. | - | Ежеквартально |
| 20 | Мероприятия по подготовке фестиваля-конкурса «Праздник Топора»: - активная работа с населением по уборке придомовых территорий, в том числе кошение травы, восстановление и покраска заборов, покраска фасадов домов; | Лобыня В.Н. Лобыня Е.В. Хохлова О.Г. Администраторы сел | - | июнь – июль 2013г |

Приложение № 1

к Постановлению № 172

от 04.06.2013 г.

Состав комиссии по контролю за ходом благоустроительных работ

на территории  Зоркальцевского сельском поселении в 2013 году

| № | Ф.И.О. | Должность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лобыня Виктор Николаевич | Глава поселения | Отчеты по движению проделанной работы обсуждаются на Аппаратном совещании |
|  | Гуреев Евгений Сергеевич | Заместитель Главы Администрации |  |
|  | Смирнова Светлана Сергеевна | Администратор д. Нелюбино, д. Кудринский Участок |  |
|  | Чиняева Елена Васильевна | Администратор д.86 Квартал |  |
|  | Мулл Наталья Валентиновна | Администратор д. Поросино, д. Коломино, д. Быково |  |
|  | Манузина Надежда Николаевна | Специалист администрации |  |
|  | Матвеева Светлана Сергеевна | Администратор д. Борики, |  |

Приложение  к постановлению

Администрации Зоркальцевского сельского поселения

№ 172

от 04.06.2013 г.

# Положение

о ежегодном конкурсе по благоустройству территории

муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение»

1. Общие положения

1.1. Ежегодный конкурс по благоустройству территории муниципального образования (далее – конкурс) проводится на территории муниципального образования для развития инициатив жителей, создания и поддержания их быта и отдыха.

Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, органов территориального общественного самоуправления, коллективов организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм в работы по благоустройству территории муниципального образования, также нацелен на активизацию деятельности муниципальных служб по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, а также привлечение к благоустроительным работам внебюджетных ресурсов.

Задачами конкурса являются:

– совершенствование форм работы с населением по месту жительства;

– комплексное благоустройство населенных пунктов, кварталов, улиц, дворов и других территорий муниципального образования;

– формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве муниципального образования;

– воспитание бережного отношения и создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере благоустройства.

1.2. Для целей данного Положения используются следующие понятия:

Населенный пункт – территории муниципального образования со сложившейся инфраструктурой.

Квартал – территория, ограниченная тремя-четырьмя улицами.

Двор – один или несколько жилых домов с прилегающей к ним территорией и малыми архитектурными формами.

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) «Лучший населенный пункт поселения»;

б) «Двор образцового содержания»;

в) «Подъезд образцового содержания»;

г) «Лучшая частная усадьба»;

д) «Лучшая дворовая детская площадка»;

ж) «Лучший (ая) цветник / клумба»;

з) «Лучший двор учреждения, предприятия, организации»

и) «Самая благоустроенная территория магазина»

к) «Открытие года».

Победителям в конкурсе по установленным номинациям присваиваются соответствующие звания сроком на один год.

1.4. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций.

В конкурсе могут принять участие жители муниципального образования, а также коллективы организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующие (использующие) объекты (территории) и подавшие заявку на участие в конкурсе в установленных номинациях (далее – участники).

1.5. Организатор конкурса – Администрация Зоркальцевского сельского поселения. Конкурс проводится ежегодно на основании нормативно-правовых актов Главы Зоркальцевского сельского  поселения (Главы Администрации).

2. Критерии конкурса

2.1. Конкурсные объекты по номинации «Лучший населенный пункт» оцениваются по следующим критериям:

2.1.1. Наличие органа территориального общественного самоуправления населенного пункта, участие населения в благоустройстве территории.

2.1.2. Опрятный вид фасадов зданий, строений и сооружений.

2.1.3. Наличие номерных знаков и табличек с названиями улиц на зданиях, строениях и сооружениях.

2.1.4. Наличие газонов, клумб, зеленых насаждений и цветников; содержание их в ухоженном состоянии.

2.1.5. Наличие и содержание в чистоте площадок для контейнеров и урн под твердые бытовые отходы.

2.1.6. Наличие малых архитектурных форм, мест отдыха.

2.1.7. Освещенность населенного пункта, наличие фонарей на улицах.

2.1.8. Наличие и состояние дворовых детских площадок.

2.1.9. Чистота и порядок на улицах и во дворах жилых домов.

2.1.10. Участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и озеленению территорий.

2.2. Конкурсные объекты по номинации «Двор образцового содержания» оцениваются по следующим критериям:

2.2.1. Наличие органа территориального общественного самоуправления (совета дома, группы домов).

2.2.2. Участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и озеленению территории.

2.2.3. Организация органом территориального общественного самоуправления работы с детьми и подростками, проведение совместных социальных мероприятий во дворе.

2.2.4. Наличие доски объявлений и табличек на подъездах домов с указанием их номеров.

2.2.5. Опрятный вид фасадов домов и наличие номерных знаков и табличек с названиями улиц на домах.

2.2.6. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении объектов во дворе.

2.2.7. Наличие мест отдыха, скамеек.

2.2.8. Наличие и состояние дворовой детской площадки.

2.2.9. Наличие и содержание в чистоте урн.

2.2.10. Техническое состояние жилищного фонда и территорий, прилегающих к домам, в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке.

2.3. Конкурсные объекты по номинации «Подъезд образцового содержания» оцениваются по следующим критериям:

2.3.1. Активное участие жителей в благоустройстве подъезда.

2.3.2. Наличие наружного освещения у входа в подъезд и на лестничных площадках.

2.3.3. Наличие табличек с указанием номера подъезда и номеров квартир на дверях.

2.3.4. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении подъезда.

2.3.5. Содержание подвала, полуподвала и чердака в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке.

2.3.6. Техническое состояние мест общего пользования подъезда, бережное отношение к инженерным коммуникациям в местах общего пользования.

2.3.7. Исправность оконных и дверных блоков в подъезде.

2.3.8. Сохранность лестничных перил и почтовых ящиков.

2.3.9. Наличие доски объявлений в подъезде.

2.3.10. Наличие скамеек и урн возле подъездов.

2.4. Конкурсные объекты по номинации  «Лучшая частная усадьба» оцениваются по следующим критериям:

2.4.1. Оригинальность оформления усадьбы.

2.4.2. Наличие номерного знака и таблички с названием улицы на доме.

2.4.3. Опрятный вид фасада дома и двора усадьбы.

2.4.4. Наличие зеленых насаждений, цветников.

2.4.5. Содержание в исправном состоянии ограждений.

2.4.6. Содержание прилегающей территории к двору в чистоте и порядке.

2.4.7. Единое композиционное оформление.

2.5. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая дворовая детская площадка» оцениваются по следующим критериям:

2.5.1. Участие органов территориального общественного самоуправления и жителей в деятельности по созданию и содержанию сооружений на детской площадке.

2.5.2. Наличие ограждения дворовой детской площадки.

2.5.3. Наличие и состояние детских, спортивных сооружений и их безопасность для детей.

2.5.4. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении дворовой детской площадки.

2.5.5. Активное участие детей в благоустройстве и бережном содержании детской площадки.

2.5.6. Наличие зеленых насаждений, газонов и цветников на территории площадки.

2.5.7. Наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн на территории площадки.

2.6. Конкурсные объекты по номинации «Лучший двор учреждения, предприятия, организации» оцениваются по следующим критериям:

2.6.1. Проявление творческой инициативы учителей, воспитателей и детей в эстетическом оформлении двора.

2.6.2. Содержание территории в чистоте и порядке.

2.6.3. Активное участие детей в работах по уборке, благоустройству и озеленению территории.

2.6.4. Наличие освещения на территории учреждения.

2.6.5. Опрятный внешний вид всех элементов фасадов зданий.

2.6.6. Наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн на территории учреждения.

2.6.7. Наличие клумб, газонов и иных насаждений и их содержание.

2.7. Конкурсные объекты по номинации «Лучший (ая) цветник / клумба» оцениваются по следующим критериям:

2.7.1. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении цветника / клумбы.

2.7.2. Наличие оригинальных конструкций и форм в оформлении цветника / клумбы.

2.7.3. Наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустарников, деревьев).

2.7.4. Активное участие жителей, в том числе и детей, в создании и оформлении цветника / клумбы.

2.8. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная территория магазина» оцениваются по следующим критериям:

2.8.1. Проявление творческой инициативы в оформлении территории магазина.

2.8.2. Опрятный вид внешних фасадов строений, сооружений (в том числе главного входа, вывески, витрины, рекламы).

2.8.3. Наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание.

2.8.4. Оригинальность архитектурного облика здания.

2.8.5. Наличие мест отдыха, освещения и урн на территории.

2.8.6. Наличие и содержание подъездных автодорог и территории в чистоте и порядке.

2.9. Конкурсная комиссия имеет право во время объездов выделить интересный объект, выставленный впервые и выгодно отличающийся от остальных конкурсных объектов, и поощрить участника дипломом и / или денежной премией по номинации «Открытие года».

3. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов

3.1. Сроки проведения конкурса и его этапов ежегодно определяются главой Зоркальцевского сельского поселения.

3.2. Администрация Зоркальцевского сельского поселения обеспечивает проведение и подведение итогов конкурса.

Количество, состав и порядок работы конкурсных комиссий утверждается распоряжением Главы поселения в соответствии с настоящим Положением.

3.3. Победившими признаются участники, представившие конкурсные объекты, которые набрали наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников члены конкурсной комиссии определяют победителя путем голосования. В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии победителями в номинации признаются несколько участников конкурса.

3.4. Участники, победившие в конкурсе, награждаются дипломами, почетными грамотами, денежными премиями и поощрительными призами.